| सि.नं. | प्रतिवादीहरु | मुद्दा | आयोगको मागदावी | विशेष अदालतको फैसला र आधार | आयोगवाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा हरि नाथको हकमा पुनरावेदन गरिएका आधारहरु |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ईच्छा कुमार श्रेष्ठ (वि.अ. को मु.नं. 07९-CR-0०९५), वि.अ. को फैसला मिति २०80।११।२३ | गैरकानूनी लाभ हानि लिनु दिनु गरी भ्रष्टाचार गरेको। | प्र - डिभिजन प्रमुख इच्छाकुमार श्रेष्ठ र इन्जिनियर सन्तोषकुमार दासको हकमा भूमिगत जलश्रोत तथा सिँचाइँ विकास डिभिजन बुटवलका डिभिजन प्रमुख इच्छाकुमार श्रेष्ठ र इन्जिनियर सन्तोषकुमार दासले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ग) र (ङ) बमोजिमको कसूर गरेको देखिदा निज प्रतिवादीहरु इच्छाकुमार श्रेष्ठ र सन्तोष कुमार दासलाईरू.१,२०,०००।०० (अक्षेरूपी एकलाख बीसहजार) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(१) बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय हुन र उक्त विगो रकमरू.१,२०,०००।०० (अक्षेरूपी एकलाख बीसहजार) समेत निज प्रतिवादीहरूइच्छाकुमार श्रेष्ठ र सन्तोषकुमार दासबाटै सोही ऐनको दफा ८(१) नै बमोजिम असुलउपर हुन मागदाबी लिइएको अवस्था छ।साथै प्रतिवादीहरूमध्ये सन्तोषकुमार दासले योजनाको फिल्डमा भएको कार्यको एकिन गरी वास्तविक नापजाँच गर्नुपर्नेमा सो नगरी जडान नै नभएका अल्फाअल्फा भल्भ थान-१२ जडान भएको भनी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको र डिभिजन प्रमुख इच्छाकुमार श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन एकिन गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा सही गरी प्रमाणित गरी सोहीप्रतिवेदनका आधारमा रकम भुक्तानीसमेत गरेको हुँदा प्रतिवादीहरूइच्छाकुमार श्रेष्ठ र सन्तोषकुमार दासलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १९(२) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुनसमेत मागदाबी लिइएको अवस्था छ। ख)थापा कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर अर्जुनकुमार क्षेत्रीको हकमा साविकभूमिगतजलसिँचाइँ विकास डिभिजन, बुटवलको आ.व. ०७४/७५ को ठे.नं. IWRMP-AP/W/GW-Nawalparasi/074/75/Petbaniya DTW/97/6 कोConstruction of Pumphouse, OHT distribution System (DTW-3)ठेक्का निर्माण सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी भएको निर्माण कम्पनी थापा कन्स्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर अर्जुनकुमार क्षेत्रीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसूर गरेको देखिएकोले निज अर्जुनकुमार क्षेत्रीलाई उल्लिखित कसुरमा रू.१,२०,०००।०० (अक्षरेपी एकलाख बीसहजार) विगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिम सजाय गरी उक्त विगो रकमसमेत निज प्रतिवादीबाटै सोही ऐनको दफा ८(४) बमोजिम जफत हुनसमेत मागदाबी लिइएको अवस्था छ। | विशेष अदालत काठमाण्डौवाट भएको मिति २०८१।०१।३१ को फैसला । प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरु इच्छाकुमार श्रेष्ठ, सन्तोषकुमार दास र अर्जुनकुमार क्षेत्री उपरको आरोपदाबी पुग्न सक्ने नदेखिंदा निज प्रतिवादीहरुले आरोपदाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरी विशेष अदालत काठमाण्डौवाट मिति २०८०।११।२३ मा फैसला भएको देखिन्छ । 1) विशेष अदालत काठमाण्डौवाट प्रतिवादीहरुलाई आरोपदावीवाट नै सफाई दिने गरी फैसला गर्दा लिएका आधारहरुः क) क) प्रस्तुत मुद्दामा भूमीगत जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयबाट मिति 2079/02/24 च.नं.471 को पत्रबाट "Supply and installation of 160 mm dia (6") Alfa-Alfa Valve-12" भनी संरचना निर्माण भएको देखिएको ख) सरकारी साक्षी प्रकाश गौतमले 12 थान Alfa-Alfa Valve जडान भएको छ भनी अदालत समक्ष बकपत्र गरेकोले प्रतिवादीहरु उपरको आरोपदावी शंकारहित तवरमा पुष्टि हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको । | विशेष विशेष अदालत काठमाण्डौबाट प्रतिवादीहरु इच्छाकुमार श्रेष्ठ सन्तोष कुमार दास र अर्जुनकुमार क्षेत्रीलाई आरोप दावीवाट सफाई हुने ठहर गरी भएको फैसला उपर श्री सम्मानित सर्वोच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्ने आधार र कारणहरु - प्रस्तुत मुद्दामा नवलपरासी जिल्लाको सरावाल गाउँपालिका पेटवनिया डिप ट्युवेल-३ (DTW-3)मा OH tank and Pump house, MS Fittings, Washout box, Surgeriser,Outlets Upvs pipeनिर्माण कार्य गर्न रकम रु.४०,९६,८२६।०३ लागतअनुमान स्वीकृत गरी ठे.नं.IWRMP-AP/W/GW-Nawalparasi/074/75/Petbaniya DTW/97/6अन्तर्गत Construction of Pumphouse, OHT distribution System (DTW-3)को ठेक्काद्वारा काम गर्न निर्माण व्यवसायी श्री थापा कन्स्ट्रक्सनसँग मिति २०७४।११।२० मा रू २८,२०,०८२।६९ मा ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कार्य सम्पन्न भएको भनी निवेदन पेश गरेको, अन्तिम विल,नापी किताव, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन स्वीकृत भई यस योजनामा निर्माण व्यवसायीलाई रू २८,१९,३२५।०० भुक्तानी भएको देखिन्छ।आयोगको प्राविधिकसहितको स्थलगत अनुगमन टोलीले मिति २०७७।७।२ मा पेश गरेको प्रतिवेदन र सो साथ संलग्न स्थलगत मुचुल्कामा उल्लेख भएअनुसार सो निर्माण कार्यअन्तर्गत नापी कितावमा उल्लेख भएको ६ इन्चको अल्फा अल्फा भल्भ थान १२ समेत जडान भएको भनी उल्लेख गरी भुक्तानी भएकोमा योजनास्थलको स्थलगत अनुगमन गर्दा योजनास्थलमा निर्माण भएका आउटलेटहरूमा भल्भ जडान नभएको पाइएको,जडान नै नभएका उक्त अल्फा अल्फा भल्भ थान १२ मुल्याङ्कनमा समावेश गरी प्रति भल्भ रू १०,०००।०० का दरले जम्मा रू. १,२०,०००।०० (अक्षरूपी एकलाख बीसहजार) बढी भुक्तानी भएको स्थलगत प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ,सो भल्भ जडान नभएको विषयमा प्रतिवादीहरूले अनुसन्धानका क्रममा बयानमा समेत स्वीकार गरेको देखिएकाले प्रतिवादीहरूले हुँदै नभएको कार्य भएको भनी नेपाल सरकारलाई रू.१,२०,०००।०० (अक्षरेपी एकलाख बीसहजार)हानि नोक्सानी गरी प्रतिवादीहरूले लाभ हानि लिनु दिनु गरेको स्पष्ट देखिरहेको अवस्थामा "Supply and installation of 160 mm dia (6") Alfa-Alfa Valve-12" भनी संरचना निर्माण भएको देखिएको भन्ने आधार ग्रहण गरी मिसिल संलग्न प्रमाणहरुको अन्देखा गरी भएको फेसला त्रुर्टीपूर्ण भएकोले वदरभागी छ । - यसमा प्रतिवादीहरु मध्येका प्रतिवादी सन्तोषकुमार दासले योजनाको फिल्डमा भएको कार्यको एकिन गरी वास्तविक नापजाँच गर्नुपर्नेमा सो नगरी जडान नै नभएका अल्फाअल्फा भल्भ थान-१२ जडान भएको भनी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको र डिभिजन प्रमुख इच्छाकुमार श्रेष्ठले उक्त प्रतिवेदन एकिन गरी प्रमाणित गर्नुपर्नेमा हचुवाको भरमा सही गरी प्रमाणित गरी सोहीप्रतिवेदनका आधारमा रकम भुक्तानीसमेत गरेको भन्ने मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातवाट देखिरहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरू इच्छाकुमार श्रेष्ठ र सन्तोषकुमार दासलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ दफा १९(२) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा १९(२) बमोजिम सजाय हुने समेत ठहर गरी फैसला गर्नुपर्नेमा सो तर्फ अन्देखा गरी भएको विशेष अदालत काठमाण्डौको फैसला त्रुर्टीपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ । - प्रतिवादी थापा कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर अर्जुनकुमार क्षेत्रीको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसूर गरेको भन्ने आरोप दाबीको सिंहावलोकन गर्दा ऐ. ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) मा "राष्ट्र सेवक बाहेक अन्य कुनै ब्यक्तिले आफू वा अरु कुनै ब्यक्तिलाई गैर कानूनी लाभ पुर्‍याउने बदनियतले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष गरेको सपथ, कबुलियत, सम्झौता, ठेक्का लाइसेन्स, परमिट, प्रतिज्ञापत्र वा डिलरशिपको शर्त पालना नगरेमा वा नेपाल सरकार वा त्यस्तो संस्थाले निर्धारित गरेको नियम वा कार्यविधि वा स्वीकार गरेको शर्त उल्लङ्घन हुने गरी प्रचलित कानूनद्धारा निषेधित तवरबाट ब्यवसाय गरेमा वा सरकारी वा त्यस्तो संस्थाको सुविधा अधिकारको दुरुपयोग गरेमा निजलाई कसूरको मात्रा अनुसार दुई वर्ष सम्म कैद वा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी बिगो समेत जफत गरिनेछ" भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको देखिन्छ। भूमिगत जलश्रोत तथा सिँचाइँ विकास डिभिजन, बुटवलबाट नवलपरासी जिल्लास्थित पेटवनिया सिँचाइँ योजनाको लागि आ.व. २०७४।७५ मा बजेट निकासा भएको डिप ट्युववेलको कार्यमा निर्माण व्यवसायी श्री थापा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्कामार्फत कार्य गर्दा काम पुरा नभई गलत विल भरपाइ र कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन पेश गरी भुक्तानी लिनुदिनु गरेको भन्ने मिसिल संलग्न कागजातवाट देखिरहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरुलाई आरोप दावीवाट सफाई हुने ठहर गरी भएको प्रस्तुत फैसला त्रुटिपुर्ण देखिएकोले बदर गरीपाउँ । ५. प्रस्तुत मुद्दामा उल्लेखित आधार कारण र प्रमाणहरुबाट विशेष अदालत काठमाण्डौबाट प्रतिवादीहरु इच्छाकुमार श्रेष्ठ सन्तोष कुमार दास र अर्जुनकुमार क्षेत्रीलाई आरोप दावीवाट सफाई हुने ठहर गरी भएको प्रस्तुत फैसला त्रुटिपुर्ण देखिएकोले पुनरावेदन गर्नु पर्ने देखिएको। |